|  |  |
| --- | --- |
| **TUẦN** | **CÔNG VIỆC** |
| 5/9 – 11/9 | * Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu * Thiết kế giao diện |
| 12/9 – 18/9 | * Phân tích thiết kế hệ thống * Thiết kế đối tượng UML |
| 19/9 – 25/9 |
| 26/9 – 2/10 | * Nghiên cứu công nghệ:   + NodeJs  + Restful WebService  + Web  + Mobile App: IOS  + Google Map API |
| 3/10 – 9/10 |
| 10/10 – 16/10 | * Xây dựng WebService * Xây dựng Realtime Server * Xây dựng trang FrontEnd |
| 17/10 – 23/10 |
| 24/10 – 30/10 |
| 31/10 – 6/11 |
| 7/11 – 13/11 |
| 14/11 – 20/11 |
| 21/11 – 27/11 | * Xây dựng Mobile App |
| 28/11 – 4/12 |
| 5/12 – 11/12 |
| 12/12 - 18/12 | * Demo, kiểm thử hệ thống |
| 19/12 – 25/12 | * Hoàn thành báo cáo |
| 26/12 – 1/1 | * Nộp báo cáo * Chuẩn bị hệ thống để demo trước hội đồng |